测试文档

员工福利积分采购系统

福利积分二期 - 支付退款流程结算相关改造

版本：V1.0

日期：2025年1月

目  录

（提示：首次打开请右键点击目录，选择“更新域”刷新页码）

第一部分 测试分析	3

1.1 测试范围	3

1.2 测试点清单	4

1.3 测试策略	10

1.4 风险评估	11

第二部分 测试计划	12

2.1 测试进度	12

2.2 资源分配	13

2.3 测试环境	14

第三部分 测试用例	15

3.1 支付流程测试用例	15

3.2 分账流程测试用例	22

3.3 退款流程测试用例	28

3.4 B端功能测试用例	35

3.5 定时任务测试用例	45

# 第一部分 测试分析

## 1.1 测试范围

本次测试涵盖员工福利积分采购系统的核心支付结算功能，包括C端核心流程接口和B端运营管理接口。

### 1.1.1 C端核心流程

• 支付流程：下单抽佣计算、创建支付单、支付回调处理、结算单更新

• 分账流程：后付账单分账、重新分账、分账状态同步

• 退款流程：退款抽佣计算、取消分账、退款处理、退款回调

### 1.1.2 B端运营管理

• 账单管理：账单查询、状态修改、分页查询、明细管理

• 结算清单：商品信息查询、正反交易查询

• 营销活动：账单规则配置、自然月账单生成、活动账单生成

## 1.2 测试点清单

### 1.2.1 支付流程测试点（接口：commissionCalculate/createOrderConfirm/cmPayBackNotify/updatePaySettlePayment）

| 序号 | 测试点 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽佣计算-正常场景 | 验证(渠道价-供货价)*数量的抽佣计算逻辑正确 |
| 2 | 抽佣计算-零积分 | 验证积分金额为0时的结算单生成 |
| 3 | 抽佣计算-大金额 | 验证大额积分（超过int范围）的计算 |
| 4 | 抽佣计算-小数精度 | 验证积分计算小数精度处理（保留2位小数） |
| 5 | 抽佣计算-多商品 | 验证多商品订单的抽佣汇总计算 |
| 6 | 创建支付单-积分落表 | 验证子单维度积分字段正确落表 |
| 7 | 创建支付单-参数校验 | 验证必填参数缺失时的错误处理 |
| 8 | 创建支付单-渠道隔离 | 验证不同渠道（积分/非积分）的处理逻辑 |
| 9 | 支付回调-成功处理 | 验证支付成功回调后结算单状态更新 |
| 10 | 支付回调-积分核销 | 验证积分渠道调用营销台账核销 |
| 11 | 支付回调-失败处理 | 验证支付失败时的状态保持 |
| 12 | 支付回调-重复回调 | 验证同一笔订单重复回调的幂等性 |
| 13 | 支付回调-极速分账 | 验证极速分账场景的特殊处理 |
| 14 | 结算单更新-状态流转 | 验证支付结算单状态从初始化到已支付 |
| 15 | 结算单更新-流水记录 | 验证支付流水号正确记录 |

### 1.2.2 分账流程测试点（接口：autoPayDivideAccount/payDivideAccount）

| 序号 | 测试点 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定时分账-正常执行 | 验证定时任务触发分账逻辑 |
| 2 | 定时分账-状态校验 | 验证仅待分账状态的结算单被执行 |
| 3 | 定时分账-退款抵扣 | 验证分账金额=结算金额-退款金额 |
| 4 | 定时分账-无需分账 | 验证分账金额<=0时更新为无需分账 |
| 5 | 定时分账-分账中状态 | 验证分账处理中的状态更新 |
| 6 | 重新分账-失败重试 | 验证分账失败后的重新分账 |
| 7 | 重新分账-部分成功 | 验证部分结算成功的重新分账 |
| 8 | 重新分账-账单状态 | 验证重试时账单状态校验 |
| 9 | 分账结果-成功处理 | 验证分账成功后的状态更新 |
| 10 | 分账结果-失败处理 | 验证分账失败后的状态更新 |
| 11 | 账单状态-全部成功 | 验证可分账数=成功数时更新为结算完成 |
| 12 | 账单状态-部分成功 | 验证部分成功时更新为部分结算完成 |

### 1.2.3 退款流程测试点（接口：commissionCalculateRefund/separateAccountCancel/refund/refundCallBack/updateRefundSettleRefund）

| 序号 | 测试点 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 退款抽佣-正常计算 | 验证退款抽佣计算逻辑 |
| 2 | 退款抽佣-部分退款 | 验证部分退款的抽佣计算 |
| 3 | 退款抽佣-全额退款 | 验证全额退款的抽佣计算 |
| 4 | 取消分账-正常执行 | 验证取消分账接口调用 |
| 5 | 取消分账-参数校验 | 验证必填参数校验 |
| 6 | 退款接口-积分数据 | 验证退款接口积分字段处理 |
| 7 | 退款接口-参数校验 | 验证退款单号、金额等参数 |
| 8 | 退款接口-渠道查询 | 验证根据渠道查询营销账户配置 |
| 9 | 退款回调-成功处理 | 验证退款成功回调处理 |
| 10 | 退款回调-积分回退 | 验证积分核销回退调用 |
| 11 | 退款回调-失败处理 | 验证退款失败时的处理 |
| 12 | 退款结算单-状态更新 | 验证退款结算单状态流转 |
| 13 | 退款结算单-流水记录 | 验证退款流水号记录 |

### 1.2.4 B端账单管理测试点

| 序号 | 测试点 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支付结算单查询 | 验证pageQuerySettleDetails接口 |
| 2 | 退款结算单查询 | 验证pageQueryPastRefundSettle接口 |
| 3 | 账单状态修改 | 验证updateBillRecordState接口 |
| 4 | 账单分页查询 | 验证pageQueryBillRecord分页逻辑 |
| 5 | 账单明细修改 | 验证updateBillRelSettleState入账状态 |
| 6 | 账单金额汇总 | 验证queryBillRecordAmount金额计算 |

### 1.2.5 B端结算清单测试点

| 序号 | 测试点 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正交易清单-含商品 | 验证pageQueryPaySettlementDirect |
| 2 | 反交易清单-含商品 | 验证pageQueryRefundSettlementDirect |
| 3 | 正交易清单-仅结算 | 验证pageQueryPaySettlementOnly |
| 4 | 反交易清单-仅结算 | 验证pageQueryRefundSettlementOnly |
| 5 | 商品行信息查询 | 验证querySettlementGoodsList正反交易 |

### 1.2.6 营销活动测试点

| 序号 | 测试点 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营销活动配置-创建 | 验证createMarketingConfiguration |
| 2 | 营销活动配置-修改 | 验证updateMarketingConfiguration |
| 3 | 自然月账单生成 | 验证BillMonthlyAutoGenerateJobService |
| 4 | 活动账单生成 | 验证BillActivityAutoGenerateJobService |

### 1.2.7 定时任务测试点

| 序号 | 测试点 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分账定时任务 | 验证更新交易状态和流水 |
| 2 | 状态同步定时任务 | 验证CM表与结算表状态同步 |
| 3 | 同步-处理中超时 | 验证处理中10分钟以上记录同步 |
| 4 | 订单消息订阅 | 验证订阅订单MQ更新结算单 |
| 5 | 账单MQ发送 | 验证账单生成后发送MQ给BFF |

## 1.3 测试策略

### 1.3.1 测试类型

| 测试类型 | 测试内容 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 验证各接口功能是否符合需求 | 40% |
| 接口测试 | API接口的正确性和稳定性 | 25% |
| 异常测试 | 边界条件和异常情况处理 | 15% |
| 集成测试 | 多系统联调和端到端流程 | 15% |
| 性能测试 | 系统响应时间和并发处理 | 5% |

### 1.3.2 测试优先级

| 优先级 | 功能模块 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 支付流程、退款流程、分账核心功能 | 高 |
| P1 | B端账单查询、结算清单功能 | 中 |
| P2 | 营销活动配置、定时任务 | 低 |

## 1.4 风险评估

| 风险项 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据一致性 | 分账状态同步可能存在延迟 | 增加定时任务监控 |
| 并发处理 | 高并发场景下积分计算准确性 | 压力测试验证 |
| 渠道隔离 | 不同渠道积分处理逻辑差异 | 渠道维度测试覆盖 |
| 退款回退 | 积分核销回退失败处理 | 失败重试机制测试 |

# 第二部分 测试计划

## 2.1 测试进度

| 阶段 | 任务 | 计划时间 |
| --- | --- | --- |
| 测试准备 | 环境搭建、测试数据准备 | 1月13日-1月14日 |
| 接口测试 | 单接口功能验证 | 1月15日-1月17日 |
| 集成测试 | 端到端流程验证 | 1月18日-1月20日 |
| 回归测试 | 全量功能回归 | 1月21日-1月22日 |
| 验收测试 | 产品验收、UAT | 1月23日-1月24日 |

## 2.2 资源分配

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 1 | 测试计划制定、进度把控、风险预警 |
| 功能测试 | 2 | 支付/退款/分账功能测试用例执行 |
| 接口测试 | 1 | API接口测试、自动化脚本开发 |
| 开发支持 | 3 | 问题定位、修复验证、技术支持 |

## 2.3 测试环境

### 2.3.1 环境配置

• 测试环境：test-mall-paas-paysettle及相关依赖服务

• 应用服务：mall-paas-pay、mall-paas-cm、mall-paas-settle、mall-paas-paysettle、mall-paas-payconf

• 数据库：测试环境独立数据库实例

• MQ：测试环境消息队列集群

### 2.3.2 测试数据

• 积分渠道：BESTPAY-POINTS

• 测试商户：预配置测试商户信息

• 测试商品：虚拟商品用于自动化测试

# 第三部分 测试用例

## 3.1 支付流程测试用例

### 3.1.1 下单抽佣计算（commissionCalculate）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 抽佣计算-正常订单 | 1.构造正常订单 2.调用commissionCalculate 3.验证结算单 | 结算单生成，抽佣=(渠道价-供货价)*数量 | P0 |
| TC-002 | 抽佣计算-零积分订单 | 1.构造积分=0订单 2.调用接口 | 结算单生成，integral字段为0 | P1 |
| TC-003 | 抽佣计算-大金额订单 | 1.构造大额积分订单 2.调用接口 | 结算单生成，金额计算正确 | P1 |
| TC-004 | 抽佣计算-小数精度 | 1.构造有小数的积分 2.调用接口 | 结算单金额保留2位小数 | P1 |
| TC-005 | 抽佣计算-多商品订单 | 1.构造多商品订单 2.调用接口 | 各商品抽佣汇总正确 | P1 |
| TC-006 | 抽佣计算-参数缺失 | 1.缺少必填参数调用 | 返回参数错误 | P1 |

### 3.1.2 创建支付单（createOrderConfirm/cmCreateOrderConfirm）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-007 | 创建支付单-正常 | 1.调用createOrderConfirm 2.验证积分落表 | 支付单创建成功，pte_ptrade积分正确 | P0 |
| TC-008 | 创建支付单-CM积分落表 | 1.调用cmCreateOrderConfirm 2.验证 | CM层积分数据正确 | P0 |
| TC-009 | 创建支付单-渠道隔离 | 1.积分渠道订单 2.非积分渠道订单 | 不同渠道处理逻辑正确 | P0 |
| TC-010 | 创建支付单-参数校验 | 1.缺少必填参数 | 返回参数错误 | P1 |

### 3.1.3 支付结果回调（cmPayBackNotify）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-011 | 支付回调-成功 | 1.模拟支付成功回调 2.验证结算单更新 | 结算单状态更新为已支付 | P0 |
| TC-012 | 支付回调-积分核销 | 1.积分渠道支付成功 2.验证营销台账调用 | 积分核销成功，cm_marketing_fail_info记录 | P0 |
| TC-013 | 支付回调-失败 | 1.模拟支付失败回调 | 结算单状态保持待支付 | P1 |
| TC-014 | 支付回调-重复回调 | 1.同一订单多次回调 | 幂等处理，状态不变 | P1 |
| TC-015 | 支付回调-极速分账 | 1.极速分账场景回调 | 极速分账逻辑正确执行 | P1 |

### 3.1.4 支付结算单更新（updatePaySettlePayment）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-016 | 结算单更新-正常 | 1.调用updatePaySettlePayment | pte_pay_settlement状态更新正确 | P0 |
| TC-017 | 结算单更新-流水记录 | 1.更新时传入流水号 | pay_bank_seq正确记录 | P1 |
| TC-018 | 结算单更新-时间记录 | 1.更新时记录时间 | pay_date正确记录 | P1 |

## 3.2 分账流程测试用例

### 3.2.1 福利后付账单分账（autoPayDivideAccount）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-019 | 定时分账-正常执行 | 1.触发autoPayDivideAccount 2.验证分账 | 待分账结算单被执行分账 | P0 |
| TC-020 | 定时分账-退款抵扣 | 1.有退款的订单分账 | 分账金额=结算金额-退款金额 | P0 |
| TC-021 | 定时分账-无需分账 | 1.分账金额<=0的场景 | 更新为无需分账状态 | P1 |
| TC-022 | 定时分账-分账成功 | 1.分账成功场景 | 结算单更新为分账成功 | P0 |
| TC-023 | 定时分账-分账失败 | 1.分账失败场景 | 结算单更新为分账失败 | P1 |
| TC-024 | 账单状态-全部成功 | 1.所有结算单分账成功 | 账单状态更新为结算完成 | P0 |
| TC-025 | 账单状态-部分成功 | 1.部分结算单分账成功 | 账单状态更新为部分结算完成 | P1 |

### 3.2.2 重新分账（payDivideAccount）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-026 | 重新分账-失败重试 | 1.分账失败的账单 2.调用payDivideAccount | 分账重新执行 | P1 |
| TC-027 | 重新分账-部分成功 | 1.部分结算成功的账单 2.重试 | 未成功结算单重新分账 | P1 |
| TC-028 | 重新分账-状态校验 | 1.非失败状态账单重试 | 返回状态校验错误 | P1 |

## 3.3 退款流程测试用例

### 3.3.1 退款抽佣计算（commissionCalculateRefund）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-029 | 退款抽佣-正常计算 | 1.调用commissionCalculateRefund | 退款结算单生成正确 | P0 |
| TC-030 | 退款抽佣-部分退款 | 1.部分退款场景 | 抽佣按退款比例计算 | P1 |
| TC-031 | 退款抽佣-全额退款 | 1.全额退款场景 | 抽佣全部退回 | P1 |

### 3.3.2 福利取消分账（separateAccountCancel）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-032 | 取消分账-正常 | 1.调用separateAccountCancel | 分账取消成功 | P0 |
| TC-033 | 取消分账-参数校验 | 1.缺少必填参数 | 返回参数错误 | P1 |

### 3.3.3 退款接口（refund）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-034 | 退款接口-正常 | 1.调用refund接口 2.验证积分数据 | 退款单创建，integral字段正确 | P0 |
| TC-035 | 退款接口-CM层 | 1.调用cm refund接口 | cm_channel_clear积分字段正确 | P0 |
| TC-036 | 退款接口-参数校验 | 1.缺少退款单号/金额等 | 返回参数错误 | P1 |

### 3.3.4 退款回调（refundCallBack）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-037 | 退款回调-成功 | 1.模拟退款成功回调 | 退款结算单状态更新 | P0 |
| TC-038 | 退款回调-积分回退 | 1.积分渠道退款成功 | 积分核销回退成功 | P0 |
| TC-039 | 退款回调-失败 | 1.模拟退款失败回调 | 结算单状态保持 | P1 |

### 3.3.5 退款结算单更新（updateRefundSettleRefund）

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-040 | 退款结算单更新-正常 | 1.调用updateRefundSettleRefund | pte_refund_settlement更新正确 | P0 |
| TC-041 | 退款结算单-流水记录 | 1.更新时传入流水号 | 流水号正确记录 | P1 |

## 3.4 B端功能测试用例

### 3.4.1 账单关联查询

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-042 | 支付结算单查询 | 1.调用pageQuerySettleDetails | 支付结算单数据正确返回 | P1 |
| TC-043 | 退款结算单查询 | 1.调用pageQueryPastRefundSettle | 退款结算单数据正确返回 | P1 |

### 3.4.2 账单状态管理

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-044 | 账单状态修改 | 1.调用updateBillRecordState | 账单状态修改成功 | P1 |
| TC-045 | 账单分页查询 | 1.调用pageQueryBillRecord | 分页数据正确返回 | P1 |
| TC-046 | 账单明细修改 | 1.调用updateBillRelSettleState | 入账状态修改成功 | P1 |
| TC-047 | 账单金额汇总 | 1.调用queryBillRecordAmount | 金额汇总正确 | P1 |

### 3.4.3 结算清单查询

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-048 | 正交易清单-含商品 | 1.调用pageQueryPaySettlementDirect | 正交易清单含商品信息 | P1 |
| TC-049 | 反交易清单-含商品 | 1.调用pageQueryRefundSettlementDirect | 反交易清单含商品信息 | P1 |
| TC-050 | 正交易清单-仅结算 | 1.调用pageQueryPaySettlementOnly | 仅结算信息返回 | P1 |
| TC-051 | 反交易清单-仅结算 | 1.调用pageQueryRefundSettlementOnly | 仅结算信息返回 | P1 |
| TC-052 | 商品行信息查询 | 1.调用querySettlementGoodsList | 正反交易商品行正确 | P1 |

### 3.4.4 营销活动配置

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-053 | 营销活动配置-创建 | 1.调用createMarketingConfiguration | 营销活动配置成功 | P2 |
| TC-054 | 营销活动配置-修改 | 1.调用updateMarketingConfiguration | 营销活动配置更新成功 | P2 |

## 3.5 定时任务测试用例

| 编号 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-055 | 分账定时任务 | 1.触发分账定时任务 | 交易状态和流水更新 | P1 |
| TC-056 | 状态同步定时任务 | 1.触发状态同步任务 2.验证处理中超时记录 | CM表与结算表状态一致 | P1 |
| TC-057 | 自然月账单生成 | 1.触发BillMonthlyAutoGenerateJobService | 自然月账单生成成功 | P2 |
| TC-058 | 活动账单生成 | 1.触发BillActivityAutoGenerateJobService | 活动账单生成成功 | P2 |
| TC-059 | 订单消息订阅 | 1.发送订单MQ 2.验证结算单更新 | pte_pay_settlement订单状态更新 | P1 |
| TC-060 | 账单MQ发送 | 1.账单生成后 | MQ消息发送给BFF | P2 |

测试文档

员工福利积分采购系统

版本 V1.0  |  2025年1月